|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datos generales** | | |
| **Nombre del Proyecto** | Aplicativo NutriApp | |
| **Responsables del Proyecto** | * Isaías Vicente Castro Ugaz * Gustavo Adolfo Gómez Ángeles * Miguel Ángel Huallpa Ccorihuaman * Milagros Soria Guerrero | |
| **Características específicas de la experiencia** | | |
| **Tema de la lección aprendida** | Trabajo en equipo y colaboración | |
| **Plan, programa o proyecto asociado** | Desarrollo de la documentación para el aplicativo | |
| **Describa la situación o experiencia** | | |
| Durante el proceso de elaboración de la documentación, hemos enfrentado dificultades para asignar las tareas de manera equitativa y para mantener un progreso constante en cada semana. | | |
| **Describa el impacto positivo o negativo que generó la situación o experiencia frente a los resultados esperados** | | |
| El impacto fue negativo, ya que la falta de colaboración y comunicación afectó la sincronización del trabajo, causó duplicación de esfuerzos y retrasos en la entrega de los entregables. | | |
| **¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)?** | | Mayor comunicación a través del grupo de WhatsApp |
| Reuniones grupales luego de terminar las clases |
| **¿Cuál fue la lección aprendida?** | | |
| La lección aprendida fue se debe de realizar el trabajo de manera colaborativa y mantener una comunicación efectiva para la culminación del proyecto. La falta de colaboración puede llevar a retrasos y problemas en la entrega de los avances. | | |
| **¿Cuál es su recomendación para obtener mejores resultados en un escenario similar?** | | |
| Realizar reuniones constantes cada semana, para poder realizar los avances, revisarlos y realizar una correcta entrega. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datos generales** | | |
| **Nombre del Proyecto** | Aplicativo NutriApp | |
| **Responsables del Proyecto** | * Isaías Vicente Castro Ugaz * Gustavo Adolfo Gómez Ángeles * Miguel Ángel Huallpa Ccorihuaman * Milagros Soria Guerrero | |
| **Características específicas de la experiencia** | | |
| **Tema de la lección aprendida** | Cumplimiento de plazos de los avances | |
| **Plan, programa o proyecto asociado** | Desarrollo de la documentación para el aplicativo | |
| **Describa la situación o experiencia** | | |
| Se encontró dificultades para cumplir con los plazos establecidos para la entrega de los avances debido a la falta de planificación adecuada y la asignación de recursos insuficiente. | | |
| **Describa el impacto positivo o negativo que generó la situación o experiencia frente a los resultados esperados** | | |
| El impacto fue negativo, ya que los retrasos en la entrega afectaron la planificación general del proyecto y causaron estrés y presión adicional en el equipo. | | |
| **¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)?** | | Mayor comunicación a través del grupo de WhatsApp |
| Reuniones grupales luego de terminar las clases |
|  | | Constante revisión por parte del profesor |
| **¿Cuál fue la lección aprendida?** | | |
| Contar con una planificación adecuada y la asignación de recursos son esenciales para cumplir con los plazos de cada semana. Los retrasos en la entrega pueden tener un impacto negativo en el progreso general del proyecto. | | |
| **¿Cuál es su recomendación para obtener mejores resultados en un escenario similar?** | | |
| Realizar reuniones constantes cada semana, para poder realizar los avances, revisarlos y realizar una correcta entrega.  Realizar una planificación detallada al inicio del proyecto, identificar las tareas críticas y establecer plazos. Además, es importante asignar las tareas adecuadas y ajustar las cargas de trabajo en función de las necesidades del proyecto. | | |