|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| V01 | MH | IC | IC | 12 / 06 / 23 | Revisión del Proyecto |

ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO No. 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | NutriApp | | |
| Fecha y hora | 12 / 06 / 23  11:00 am | Convocada por | MH |
| Lugar | UTP Torre B | Facilitador | IC |
| Objetivo | Revisar el estado del proyecto | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASISTENTES | | |
| *PERSONA* | *CARGO* | *EMPRESA* |
| I C | Jefe de Proyecto | Tecnology SAC |
| MH | Gerente | Tecnology SAC |
| MS | Programador | Tecnology SAC |
| GG | Programador | Tecnology SAC |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AGENDA | | |
| *Actividad* | Responsable | Tiempo |
| Revisión del aplicativo por el Product Owner para su conformidad. | MH | 4 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| CONCLUSIONES | |
| 01 | El Product Owner encontró un error en la parte de seleccionar suscripción de pago, siendo más específico donde dice: Elige tipo de suscripción de pago, en el botón “anual” no llega a funcionar. |
| 02 | Las otras funcionalidades está todo conforme. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES | Responsable | Fecha Límite | Observaciones |
| Corregir la funcionalidad de botón anual en suscripción de pago | MS | 13 / 06 / 23 | Que logre hacerlo funcional lo más antes posible |
| Al terminar la ultima corrección, el equipo se encargue de hacer el siguiente spring | MS, GG | 14 / 06 / 23 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *NOTAS ESPECIALES* | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| V01 | MH | IC | IC | 14 / 06 / 23 | Retrospectiva del Proyecto |

ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO No. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | NutriApp | | |
| Fecha y hora | 12 / 06 / 23  11:00 am | Convocada por | MH |
| Lugar | UTP Torre B | Facilitador | IC |
| Objetivo | Retrospectiva del proyecto | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASISTENTES | | |
| *PERSONA* | *CARGO* | *EMPRESA* |
| I C | Jefe de Proyecto | Tecnology SAC |
| MH | Gerente | Tecnology SAC |
| MS | Programador | Tecnology SAC |
| GG | Programador | Tecnology SAC |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AGENDA | | |
| *Actividad* | Responsable | Tiempo |
| Ver la retrospectiva del primer spring | MH | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| CONCLUSIONES | |
| 01 | Se dio un pequeño retraso por la funcionalidad de un botón en la aplicación |
| 02 | Se tiene que dar una mejor estimación de tiempo para evitar percances con las funcionalidades de la aplicación |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES | Responsable | Fecha Límite | Observaciones |
| Capacitación de formación por si falta conocimiento o habilidades técnicas específicas | IC | 19 / 06 /23 |  |
| Se tomará una charla de como ser más productivo y organizado | IC | 22 / 06 / 23 |  |
| Tener una mejor revisión de la decisión de la tarea | IC | 23 / 06 / 23 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *NOTAS ESPECIALES* | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |