## Slide 1: IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO MÓVIL "NUTRIAPP"
ISAIAS VICENTE CASTRO UGAZ
GUSTAVO ADOLFO GOMEZ ANGELES
MIGUEL ANGEL HUALLPA CCORIHUAMAN
MILAGROS SORIA GUERRERO
SCRUM

## Slide 2: OBJETIVO:
BENEFICIOS
Nuestro proyecto tiene como objetivo principal conectar a usuarios con nutricionistas especializados, proporcionando una plataforma fácil de usar. Queremos brindar una experiencia personalizada, ofreciendo una amplia gama de nutricionistas con diversas especialidades y permitiendo a los usuarios seleccionar al profesional que mejor se adapte a sus necesidades.
Para los usuarios: Acceso a una amplia red de nutricionistas especializados y la posibilidad de elegir al profesional adecuado según sus necesidades específicas.
Para los nutricionistas: Contar con una oportunidad de ampliar su alcance y atraer nuevos clientes. Posibilidad de ofrecer servicios personalizados a través de la app.
Visión del proyecto:

## Slide 3: Alcance
Riesgos y supuestos:
Registro de usuarios y nutricionistas en la aplicación.
Funcionalidad para que los nutricionistas ingresen su especialidad y detalles profesionales.
Sistema de búsqueda para que los usuarios encuentren nutricionistas según especialidad.
Capacidad para que los usuarios elijan y se conecten con un nutricionista específico.
Administración de los usuarios y nutricionistas.
Los riesgos que se puedan presentar en el proyecto son: Un integrante decida retirarse del grupo, problemas de salud e inconvenientes para poder realizar la reunión de manera presencial.

## Slide 4: Definición de los roles de Scrum
Product Owner:
Será responsable de definir los requisitos del producto y priorizar el backlog:
Miguel Ángel Huallpa Ccorihuaman.
Scrum Master: Facilitará el proceso Scrum y garantizará que se sigan las prácticas adecuadas. Será representado por: Milagros Soria Guerrero.
Equipo de Desarrollo:
●Isaías Vicente Castro Ugaz
●Gustavo Adolfo Gómez Ángeles

## Slide 5: ÉPICAS

## Slide 6: Backlog priorizado

## Slide 7: Backlog priorizado

## Slide 8: LANZAMIENTO DEL PROYECTO
SPRING 1

## Slide 9: LANZAMIENTO DEL PROYECTO
SPRING 2

## Slide 10: HISTORIAS DE USUARIO

## Slide 14: Asignación de Historia de Usuario

## Slide 15: Sprint Backlog

## Slide 16: Entregables:
Fecha: 10/06/2023
Spring 1

## Slide 17: Entregables:
Fecha: 11/06/2023

## Slide 18: Entregables:
Fecha: 14/06/2023

## Slide 19: Entregables:
Fecha: 22/06/2023
Spring 2

## Slide 20: Entregables:
Fecha: 25/06/2023
Spring 2
Fecha: 27/06/2023

## Slide 21: Entregables:
Fecha: 30/06/2023

## Slide 22: Entregables:
Fecha: 02/07/2023

## Slide 24: GRACIAS